## Матрица RACI проекта «Анализатор сна»

| Задача / Работа | Безруков Максим Витальевич (РП, менеджер продукта, бизнес-аналитик) | Мусамирзода Муслим Кадриддин (Разработчик backend и frontend, UX/UI, менеджер проекта) | Темесова Эллина Сергеевна (Архитектор ПО, QA-инженер) |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление проектом (планирование, контроль сроков, отчётность) | A, R | C | I |
| Бизнес-анализ и сбор требований | A, R | C | C |
| Проектирование архитектуры системы | A | C | R |
| Дизайн UX/UI мобильного приложения | A | R | C |
| Разработка backend-микросервисов (FastAPI, конвейер обработки) | I | R | A (приёмка соответствия архитектуре) |
| Разработка frontend (мобильное приложение) | A | R | C |
| Разработка и обучение ML-модели (PyTorch) | A, R | C | C (участие в валидации точности) |
| Тестирование и обеспечение качества (QA) | A | C | R |
| Подготовка документации для клинической оценки и регистрации SaMD | A, R | C | C |
| Интеграционное взаимодействие с API страховой компании | A | R | C |
| Приёмочные испытания и ввод в эксплуатацию | A | C | R (проведение испытаний) |

Условные обозначения:

- R (Responsible) – Исполнитель (тот, кто выполняет работу).

- A (Accountable) – Ответственный (тот, кто принимает результат и отвечает за итог; только один на задачу).

- C (Consulted) – Консультант (с кем советуются, чьё мнение учитывается).

- I (Informed) – Информируемый (кто получает уведомления о ходе/результатах).

Примечания:

- В задачах «Управление проектом» и «Бизнес-анализ» Максим Безруков выступает одновременно в ролях A и R, что оправдано его должностью руководителя проекта и бизнес-аналитика.

- В задаче «Разработка backend-микросервисов» роль A закреплена за Эллиной Темесовой как архитектором ПО – она отвечает за соответствие реализации архитектурным решениям, в то время как Муслим Мусамирзода выполняет разработку (R).

- По ML-модели, при отсутствии в команде выделенного Data Scientist’а, ответственность и исполнение (A, R) возложены на Максима Безрукова, который как менеджер продукта и аналитик может обеспечить целевую точность; Эллина консультирует по метрикам валидации.

- Муслим Мусамирзода как менеджер проекта оказывает консультативную поддержку (C) в общем управлении, не размывая итоговую ответственность руководителя.