## Product Backlog: Анализатор качества сна

| ID | Тип задачи | User Story (Как… я хочу… чтобы…) | Приоритет | Story Points (1–5) | Примерные критерии приемки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Feature | Как система, я должна считывать данные об ускорении (оси X, Y, Z) с частотой [N] Гц для фиксации движений во сне. | Must Have | 3 | – Частота дискретизации ≥ N Гц. – Данные сохраняются в буфер на устройстве при отсутствии связи. |
| 2 | Algorithm | Как пользователь, я хочу, чтобы система отличала фазы бодрствования, легкого и глубокого сна на основе интенсивности движений. | Must Have | 5 | – Точность классификации фаз ≥ 70% по сравнению с референсным актиграфом. – Задержка обработки не более 5 секунд после ночи. |
| 3 | Feature | Как пользователь, я хочу видеть графики продолжительности сна и его фаз за последние 7 дней в мобильном приложении (дашборд). | Must Have | 3 | – Отображение столбчатой диаграммы по дням. – Возможность переключать вид «часы / проценты». |
| 4 | Feature | Как разработчик, я должен реализовать защищенное локальное хранение данных о сне на устройстве/смартфоне для обеспечения приватности. | Must Have | 2 | – Данные хранятся в зашифрованном виде (AES-256). – Доступ только через приложение. |
| 5 | Feature | Как пользователь, я хочу, чтобы будильник срабатывал в «окно» наиболее легкой фазы сна, чтобы просыпаться бодрее. | Should Have | 4 | – Окно пробуждения настраивается (±30 мин от целевого времени). – Будильник срабатывает в легкой фазе или в конце окна. |
| 6 | Feature | Как пользователь, я хочу получать ежедневную краткую текстовую сводку (Insights): «Ваш сон был спокойным» или «Вы часто ворочались». | Should Have | 2 | – Сводка генерируется автоматически после окончания сна. – Используются шаблоны на основе фрагментации и длительности фаз. |
| 7 | Feature | Как пользователь, я хочу вручную отмечать привычки (кофе, алкоголь, стресс) в дневнике, чтобы система искала корреляции. | Should Have | 2 | – Возможность добавлять теги за прошедшие дни. – Данные синхронизируются с аналитическим модулем. |
| 8 | Analytics | Как пользователь, я хочу видеть отчет: «Кофе после 18:00 снижает фазу глубокого сна на 20%» (корреляция привычек и качества сна). | Could Have | 3 | – Отчет доступен после накопления ≥7 отметок одной привычки. – График с коэффициентом корреляции. |
| 9 | Feature | Как пользователь, я хочу выгружать отчет о сне в PDF для врача. | Could Have | 2 | – PDF содержит графики фаз, статистику за выбранный период, пульс (если есть). – Анонимизированная версия. |
| 10 | Feature | Как пользователь, я хочу ставить цели (например, «7 часов сна 5 дней в неделю») и получать награды за их выполнение (геймификация). | Could Have | 3 | – Цели настраиваются по длительности и дням недели. – Значки/баллы в профиле за выполнение целей. |
| 11 | Integration | Как пользователь, я хочу, чтобы данные о сне автоматически синхронизировались с Apple Health / Google Fit. | Could Have | 5 | – Двусторонняя синхронизация (чтение/запись). – Не требуется перезапуск при смене аккаунта. |

## Легенда приоритетов (MoSCoW)

- Must Have – критически важные для запуска MVP. Без них продукт не выполняет основную функцию.

- Should Have – важные функции, которые создают дифференциацию и повышают удобство. Могут быть реализованы сразу после MVP.

- Could Have – улучшения, повышающие удержание и ценность, но не обязательные для первой версии.

## Рекомендация по планированию спринтов

| Спринт | Задачи (ID) | Сумма Story Points |
| --- | --- | --- |
| Спринт 1 (MVP) | 1, 2, 3, 4 | 13 |
| Спринт 2 | 5, 6, 7 | 8 |
| Спринт 3 | 8, 9, 10 | 8 |
| Спринт 4 (интеграция) | 11 | 5 |